大学生AI智能财务管理平台（钱途）

项目分工方案

文档版本：V1.0　　编制日期：2026-10-20

编制单位：计算机学院2024级《问题求解实战》课程小组

项目组成员：金怡秀　马艺娟　张翘楚　蒋铭烨　　指导老师：刘宇

# 1 分工原则

● 按软件配置项（CSCI）纵向切片：每人负责若干 CSCI 的「接口层 + 服务层 + 前端页面」整条链路，接口与页面同一人交付，减少前后端互相等待；模块编号与《系统概要设计说明书（修订版）》第 6 章一一对应。

● 需求分类标注：按《系统需求分析》，全系统 21 项功能需求中 18 项为基础需求、3 项为扩展需求（SRS-1.4.0 重置密码、SRS-6.3.0 报告导出 PDF、SRS-6.4.0 历史报告查看与下载）。本方案对每项需求、每个任务均标注「基础需求 / 扩展需求」，扩展需求不因“扩展”而降低交付标准。

● 未实现功能归口到最相关模块负责人：文档已描述但代码尚未落地的功能（限流、AI 数字校验回填、预算预测数据不足提示等）全部列入各成员任务清单，不留“公共地带”。

● 交付物到文件级：每位成员的待补任务逐项对应「交付文件清单」（表 3-2、表 3-4、表 3-6、表 3-8），标明修改/新建、必需/按需与具体文件路径，答辩前按清单逐项核对。

● 公共事务单列：端到端回归、部署与环境、文档汇总、交叉评审作为第二条分工线，见第 5 章，避免公共事务无人负责。

● 工作量相对均匀：按现有代码行数（后端接口/服务/模型 + 前端页面）与待补任务调试成本综合估算，四人分布在约 1.3k～1.6k 行、各 5～6 项待补任务，差距控制在 20% 左右。

# 2 需求分类与责任归属

## 2.1 需求类型说明

《系统需求分析》3.2 节共列 21 项功能需求，其中扩展需求 3 项，其余 18 项为基础需求。三项扩展需求在现有代码中均已完成实现，当前待补的工作全部属于基础需求的完善与质量保障（限流、数据不足提示、AI 数字校验回填等），与《系统概要设计说明书（修订版）》第 13 章「尚未解决的问题」一致。

● 基础需求（18 项）：注册、登录与退出、初始化财务资料、手动/自然语言/语音/图像记账、账单查询修改删除与分类管理、资产总额管理、生活费周期管理、预算设置、预算预警与超支预测、消费数据分析、月度/学期报告、AI 财务助手、储蓄目标管理、目标进度查看、异常消费提醒。

● 扩展需求（3 项）：SRS-1.4.0 重置密码；SRS-6.3.0 报告导出 PDF；SRS-6.4.0 历史报告查看与下载。三项均已实现，其中重置密码的邮件发送需在配置 SMTP 后联调。

## 2.2 需求清单与责任归属

表 2-1  21 项功能需求与负责人

| 序号 | 功能编号 | 功能项 | 类型 | 负责人 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRS-1.1.0 | 用户注册 | 基础需求 | 成员 A | 已实现 |
| 2 | SRS-1.2.0 | 用户登录与退出 | 基础需求 | 成员 A | 已实现 |
| 3 | SRS-1.3.0 | 初始化财务资料 | 基础需求 | 成员 A | 已实现 |
| 4 | SRS-1.4.0 | 重置密码 | 扩展需求 | 成员 A | 已实现（邮件待联调） |
| 5 | SRS-2.1.0 | 手动记账 | 基础需求 | 成员 B | 已实现（写入路径与 C 协同） |
| 6 | SRS-2.2.0 | 自然语言记账 | 基础需求 | 成员 B | 已实现 |
| 7 | SRS-2.3.0 | 语音记账 | 基础需求 | 成员 B | 已实现（ASR 服务未配置） |
| 8 | SRS-2.4.0 | 小票/账单识别 | 基础需求 | 成员 B | 已实现（OCR 服务未配置） |
| 9 | SRS-3.1.0 | 账单查询、修改、删除和分类管理 | 基础需求 | 成员 C | 已实现 |
| 10 | SRS-4.1.0 | 资产总额管理 | 基础需求 | 成员 A | 已实现 |
| 11 | SRS-4.2.0 | 生活费周期管理 | 基础需求 | 成员 A | 已实现 |
| 12 | SRS-5.1.0 | 预算设置 | 基础需求 | 成员 D | 已实现 |
| 13 | SRS-5.2.0 | 预算预警与超支预测 | 基础需求 | 成员 D | 已实现（数据不足提示待补） |
| 14 | SRS-6.1.0 | 消费数据分析 | 基础需求 | 成员 C | 已实现 |
| 15 | SRS-6.2.0 | 月度/学期报告 | 基础需求 | 成员 D | 已实现 |
| 16 | SRS-6.3.0 | 报告导出 PDF | 扩展需求 | 成员 D | 已实现 |
| 17 | SRS-6.4.0 | 历史报告查看与下载 | 扩展需求 | 成员 D | 已实现 |
| 18 | SRS-7.1.0 | AI 财务助手 | 基础需求 | 成员 B | 已实现（数字校验回填待补） |
| 19 | SRS-8.1.0 | 储蓄目标管理 | 基础需求 | 成员 C | 已实现 |
| 20 | SRS-8.2.0 | 查看储蓄目标进度 | 基础需求 | 成员 C | 已实现 |
| 21 | SRS-9.1.0 | 异常消费提醒 | 基础需求 | 成员 D | 已实现 |

# 3 成员分工（详细）

成员对应关系（小组确认后填写）：成员 A＝＿＿＿＿＿＿　成员 B＝＿＿＿＿＿＿　成员 C＝＿＿＿＿＿＿　成员 D＝＿＿＿＿＿＿

每位成员的小节包含：负责模块与需求归属、现有代码落点、任务清单（逐项标注基础/扩展需求）、交付文件清单（修改/新建、必需/按需）与交付物说明。标注「按需」的文件视实现与测试结果决定是否改动，不作为验收硬性项。

## 3.1 成员 A —— 账户、资产与平台横切

负责模块：CSCI-1 用户与账户管理（SRS-1.0.0）、CSCI-4 资产与生活费管理（SRS-4.0.0），并承担平台横切工作（限流、部署、备份）。需求归属：SRS-1.1.0、SRS-1.2.0、SRS-1.3.0、SRS-1.4.0（扩展需求）、SRS-4.1.0、SRS-4.2.0；首页仪表盘（Dashboard）与首次初始化引导页一并负责。

现有代码：后端 api/auth.py、api/profile.py、services/assets.py、core/security.py、core/deps.py、services/providers/mail.py；前端 Login / Register / ForgotPassword / Onboarding / Settings / Dashboard 页面、AuthContext / ProfileContext、App.tsx 路由守卫。

表 3-1  成员 A 任务清单

| 任务编号 | 任务内容 | 需求类型 | 对应需求/依据 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 接口限流与排队：全局限流中间件（按用户/IP 限速）、超限 429 与前端「当前访问人数较多」提示 | 基础需求（性能保障） | 文档第 10 章、SRS 性能指标 | 压测触发限流返回 429 并给出提示；正常请求不受影响 |
| A-2 | 找回密码邮件发送联调：配置 SMTP 后打通注册邮箱验证码全流程 | 扩展需求 | SRS-1.4.0 | 验证码发送、校验、重置全流程可用；未配置时如实提示「邮件服务未配置」 |
| A-3 | 每日 pg_dump 全量备份脚本：滚动副本保留 + 一次恢复演练 | 基础需求（可靠性保障） | 概要设计 7.2 | 脚本定时可执行、保留滚动副本、恢复演练有记录 |
| A-4 | 部署与演示环境维护：docker compose、.env.example、seed 演示账号与示例数据 | 基础需求（工程支撑） | 概要设计第 8 章 | 一键 compose 启动可用；演示账号数据齐全 |
| A-5 | 账户模块单测扩充：密码规则、3 次失败锁定 15 分钟、用户名/邮箱唯一性 | 基础需求（质量保障） | SRS-1.1.0、SRS-1.2.0 | pytest 覆盖锁定与重置分支并全部通过 |
| A-6 | 首页仪表盘与初始化流程回归：资产概览、距下次生活费天数、建议每日支出 | 基础需求 | SRS-1.3.0、SRS-4.1.0、SRS-4.2.0 | 首页数字与账单/档案一致；未初始化用户被正确引导 |

表 3-2  成员 A 交付文件清单

| 必要性 | 类型 | 文件路径 | 对应任务 | 交付说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必需 | 新建 | backend/app/core/ratelimit.py | A-1 | 全局限流中间件：按用户/IP 限速，超限返回 429 |
| 必需 | 修改 | backend/app/main.py | A-1 | 注册限流中间件；429 沿用统一错误结构（code=RATE_LIMITED） |
| 必需 | 修改 | backend/app/core/config.py | A-1 | 新增 RATE_LIMIT_* 配置项；与成员 B 共改此文件，改动前先沟通 |
| 必需 | 修改 | frontend/src/api/client.ts | A-1 | 识别 429 并提示「当前访问人数较多，请稍后再试」 |
| 必需 | 修改 | .env.example | A-1、A-3 | 补充 RATE_LIMIT_* 与备份相关环境变量说明 |
| 必需 | 新建 | backend/scripts/backup.py | A-3 | 每日 pg_dump 全量备份，滚动保留副本 |
| 必需 | 新建 | backend/tests/test_ratelimit.py | A-1 | 限流触发、放行与配置边界用例 |
| 必需 | 修改 | backend/tests/test_auth.py | A-5 | 补密码规则、3 次失败锁定 15 分钟、唯一性用例 |
| 按需 | 修改 | backend/app/api/auth.py | A-2 | 仅在联调发现验证码/重置流程缺陷时改动 |
| 按需 | 修改 | backend/app/services/providers/mail.py | A-2 | SMTP 发送细节（超时、错误提示）修正 |
| 按需 | 修改 | frontend/src/pages/ForgotPassword.tsx | A-2 | 未配置邮件服务时的提示与引导文案 |
| 按需 | 修改 | README.md | A-4 | 部署步骤、演示账号与环境变量说明更新 |

交付物：本模块接口与页面代码（待补任务改动文件见表 3-2，已区分修改/新建）、单元测试、详细设计/测试用例章节、演示脚本。

## 3.2 成员 B —— 智能记账与 AI 助手

负责模块：CSCI-2 智能记账（SRS-2.0.0）、CSCI-7 AI 财务助手（SRS-7.0.0），并维护 AI 服务适配层。需求归属：SRS-2.1.0（手动记账——写入接口位于 api/bills.py，与成员 C 协同维护）、SRS-2.2.0、SRS-2.3.0、SRS-2.4.0、SRS-7.1.0。

现有代码：后端 api/ai.py、services/parsing.py、services/ai_advice.py、services/providers/（llm / speech / ocr）、schemas/ai.py；前端 AiAssistant.tsx（自然语言 / 语音 / 图片三个录入页签、草稿编辑确认区、建议对话区）。

表 3-3  成员 B 任务清单

| 任务编号 | 任务内容 | 需求类型 | 对应需求/依据 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | AI 建议数字校验回填：对外部 LLM 回复中的金额、天数等关键数字与系统计算比对，不一致以系统数据为准 | 基础需求 | SRS-7.1.0、概要设计 6.8.4③ | 建议中的关键数字与系统一致；构造篡改回复的测试用例通过 |
| B-2 | AI 适配层有限重试与降级：超时 / 5xx 有限次重试，最终失败回退并如实标注 | 基础需求（可靠性保障） | 概要设计 5.2、SRS-2.2.0 | 重试次数可配置；回退结果标注演示模式，不伪装外部识别 |
| B-3 | 语音记账联调：获取 ASR 密钥后打通 录音 → 转写 → 草稿 全链路 | 基础需求 | SRS-2.3.0 | 有密钥时全链路可用；无密钥时维持「未配置」提示并有测试覆盖 |
| B-4 | 小票/账单识别联调：获取 OCR 密钥后打通 上传 → 识别 → 草稿 全链路 | 基础需求 | SRS-2.4.0 | 同上；非图片文件返回 BAD_IMAGE |
| B-5 | 草稿解析与确认单测扩充：多笔解析、歧义文本、全有或全无校验拒绝 | 基础需求（质量保障） | SRS-2.2.0 | 覆盖多笔解析、422 DRAFT_VALIDATION_FAILED 分支 |
| B-6 | 移动端录音与拍照上传体验：权限申请、格式校验、失败提示 | 基础需求 | SRS-2.3.0、SRS-2.4.0 | 手机浏览器可完成录音/拍照上传，错误提示明确 |

表 3-4  成员 B 交付文件清单

| 必要性 | 类型 | 文件路径 | 对应任务 | 交付说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必需 | 修改 | backend/app/services/ai_advice.py | B-1 | 关键数字与系统数据比对，不一致以系统数据为准回填 |
| 必需 | 新建 | backend/app/services/providers/http_retry.py | B-2 | 统一有限重试封装（超时/5xx），重试次数可配置 |
| 必需 | 修改 | backend/app/services/providers/llm.py | B-2 | 接入重试封装；最终失败回退演示模式并如实标注 |
| 必需 | 修改 | backend/app/services/providers/speech.py | B-2、B-3 | 接入重试；失败返回 SPEECH_FAILED，不伪装识别结果 |
| 必需 | 修改 | backend/app/services/providers/ocr.py | B-2、B-4 | 接入重试；失败返回 OCR_FAILED；非图片返回 BAD_IMAGE |
| 必需 | 修改 | backend/app/core/config.py | B-2 | 新增 AI_RETRY_* 配置项；与成员 A 共改此文件，改动前先沟通 |
| 必需 | 修改 | frontend/src/pages/AiAssistant.tsx | B-6 | 移动端录音/拍照权限申请、格式校验与失败提示 |
| 必需 | 新建 | backend/tests/test_advice.py | B-1 | mock LLM 返回被篡改数字，断言以系统数据为准 |
| 必需 | 修改 | backend/tests/test_drafts.py | B-5 | 多笔解析、歧义文本、全有或全无校验拒绝用例 |
| 必需 | 修改 | backend/tests/test_parsing_unit.py | B-5 | 解析规则边界与单位换算用例 |
| 按需 | 修改 | backend/app/services/parsing.py | B-1、B-5 | 仅在解析规则需补充或缺陷修复时改动 |

交付物：本模块接口与页面代码（待补任务改动文件见表 3-4，已区分修改/新建）、单元测试、详细设计/测试用例章节、演示脚本。

## 3.3 成员 C —— 账单、分类与储蓄目标

负责模块：CSCI-3 账单管理（SRS-3.0.0）、CSCI-8 储蓄目标管理（SRS-8.0.0）、CSCI-6 中的消费数据分析看板（SRS-6.1.0）。需求归属：SRS-3.1.0、SRS-6.1.0、SRS-8.1.0、SRS-8.2.0。

现有代码：后端 api/bills.py、api/categories.py、api/goals.py、services/goals.py、api/analytics.py；前端 Bills / Goals / Analytics 页面，以及 Settings 页面中的分类管理区（与成员 A 共用该页面）。

表 3-5  成员 C 任务清单

| 任务编号 | 任务内容 | 需求类型 | 对应需求/依据 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 分类管理交互完善：内置分类只读不可删、重名校验提示、软删除说明 | 基础需求 | SRS-3.1.0 | 内置分类不可删；重名给出提示；删除后历史账单仍显示原分类名称 |
| C-2 | 分析页 / 目标页数据不足空态：无账单、无目标时展示引导文案与入口 | 基础需求 | SRS-6.1.0、SRS-8.2.0 | 空数据时页面有引导而非空白图表 |
| C-3 | 目标到期提醒联调：到期未达成生成 kind=goal 提醒，与通知中心对接 | 基础需求 | SRS-8.1.0 | 提醒生成、去重、状态恢复清除均正确 |
| C-4 | 账单筛选与分页边界测试：跨月查询、空结果、他人资源 404、校准账单不可改 | 基础需求（质量保障） | SRS-3.1.0、SRS-4.1.0 | 边界用例全部通过 |
| C-5 | 账单与分类接口文档校对：/docs 的 OpenAPI 与实际行为一致 | 基础需求（工程支撑） | SRS-3.1.0 | 接口文档与实际返回一致，错误码可查 |

表 3-6  成员 C 交付文件清单

| 必要性 | 类型 | 文件路径 | 对应任务 | 交付说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必需 | 修改 | frontend/src/pages/Settings.tsx | C-1 | 分类管理区：内置分类置灰只读、重名提示、软删除说明 |
| 必需 | 修改 | frontend/src/pages/Analytics.tsx | C-2 | 无账单数据时的空态文案与记账入口 |
| 必需 | 修改 | frontend/src/pages/Goals.tsx | C-2、C-3 | 无目标空态引导；目标到期提醒状态展示 |
| 必需 | 修改 | backend/tests/test_categories.py | C-1 | 内置分类只读、重名、软删除后历史账单展示用例 |
| 必需 | 修改 | backend/tests/test_bills_assets.py | C-4 | 跨月查询、空结果、他人资源 404、校准账单不可改用例 |
| 必需 | 新建 | backend/tests/test_goals.py | C-3 | 目标到期提醒生成、去重、状态恢复清除用例 |
| 按需 | 修改 | backend/app/api/categories.py | C-1 | 仅在交互需要新增错误码或字段时改动 |
| 按需 | 修改 | backend/app/services/goals.py | C-3 | 到期判断与提醒对接的细节修正 |
| 按需 | 修改 | frontend/src/pages/Bills.tsx | C-4 | 边界场景（空结果、跨月）前端提示 |

交付物：本模块接口与页面代码（待补任务改动文件见表 3-6，已区分修改/新建）、单元测试、详细设计/测试用例章节、演示脚本。

## 3.4 成员 D —— 预算、提醒与报告

负责模块：CSCI-5 预算与预警（SRS-5.0.0）、CSCI-9 异常消费提醒（SRS-9.0.0）、CSCI-6 中的报告中台（SRS-6.2.0 及扩展 SRS-6.3.0、SRS-6.4.0）；通知中心（预算 / 异常 / 目标三类提醒的统一服务）由本成员维护。需求归属：SRS-5.1.0、SRS-5.2.0、SRS-6.2.0、SRS-6.3.0（扩展需求）、SRS-6.4.0（扩展需求）、SRS-9.1.0。

现有代码：后端 api/budgets.py、services/budgets.py、services/anomalies.py、services/notify.py、api/notifications.py、api/reports.py、services/reports.py；前端 Budgets / Notifications / Reports 页面。

表 3-7  成员 D 任务清单

| 任务编号 | 任务内容 | 需求类型 | 对应需求/依据 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 预算预测「数据不足」提示：当月账单覆盖不足 3 天时返回「数据不足，暂无法预测」 | 基础需求 | SRS-5.2.0、概要设计 6.6.5 | 小样本月份不输出误导性预测，前端展示提示 |
| D-2 | 通知中心三类提醒联调：budget / anomaly / goal 去重、已读、未读角标、状态恢复清除 | 基础需求 | SRS-9.1.0、SRS-5.2.0、SRS-8.1.0 | 三类提醒端到端可用，去重键与角标一致 |
| D-3 | 报告 PDF 中文排版与分页回归：字体、表格、分页、50 页内性能 | 扩展需求 | SRS-6.3.0 | 中文无乱码、分页正确、PDF 导出 p95 ≤ 8 秒 |
| D-4 | 历史报告体验完善：列表、预览、下载、删除与权限隔离 | 扩展需求 | SRS-6.4.0 | 查看/下载/删除可用；访问他人报告返回 404 |
| D-5 | 异常检测规则单测扩充：单笔 300 元、3 倍均值、当日 2 倍日均三条规则的边界 | 基础需求（质量保障） | SRS-9.1.0 | 三条规则边界用例全部通过 |

表 3-8  成员 D 交付文件清单

| 必要性 | 类型 | 文件路径 | 对应任务 | 交付说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必需 | 修改 | backend/app/services/budgets.py | D-1 | 预测前置判断：当月覆盖不足 3 天返回「数据不足」 |
| 必需 | 修改 | backend/app/schemas/budget.py | D-1 | BudgetForecastOut 增加 insufficient_data、notice 字段 |
| 必需 | 修改 | frontend/src/api/types.ts | D-1 | 同步预测响应类型；共享文件，改动前先沟通 |
| 必需 | 修改 | frontend/src/pages/Budgets.tsx | D-1 | 数据不足时展示提示，不显示误导性预测数字 |
| 必需 | 修改 | backend/app/services/reports.py | D-3 | PDF 中文字体、表格分页与导出性能回归修正 |
| 必需 | 修改 | backend/tests/test_budgets.py | D-1 | 小样本月份返回数据不足、正常月份预测用例 |
| 必需 | 新建 | backend/tests/test_notifications.py | D-2 | 三类提醒去重、已读、未读角标、状态恢复清除用例 |
| 必需 | 修改 | backend/tests/test_goals_reports_anomalies.py | D-5 | 单笔 300 元、3 倍均值、当日 2 倍日均边界用例 |
| 按需 | 修改 | backend/app/services/notify.py | D-2 | 仅在去重键或清除逻辑需修正时改动 |
| 按需 | 修改 | backend/app/api/reports.py | D-4 | 历史报告权限隔离与删除接口细节修正 |
| 按需 | 修改 | frontend/src/pages/Notifications.tsx | D-2 | 分类筛选与已读交互细节 |
| 按需 | 修改 | frontend/src/pages/Reports.tsx | D-3、D-4 | 导出进度提示、历史报告操作细节 |

交付物：本模块接口与页面代码（待补任务改动文件见表 3-8，已区分修改/新建）、单元测试、详细设计/测试用例章节、演示脚本。

# 4 跨模块调用与依赖关系

纵向切片并不意味着模块之间没有耦合。以下调用关系已在代码中存在，对应成员在改动相关服务时需同步通知对方并回归：

表 4-1  主要跨模块依赖

| 依赖项 | 提供方 | 使用方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录鉴权与用户隔离 | 成员 A | 全体 | 所有路由经 Depends(get_current_user) 解析 JWT；他人资源统一 404 |
| 预算重算与异常检测 | 成员 D | 成员 B、C | 账单写入与草稿确认后调用 sync_budget_for_month / evaluate_bill（api/bills.py、api/ai.py） |
| 通知去重与清除 | 成员 D | 成员 C | 目标到期/恢复时调用 notify.upsert_notification / clear_notification（services/goals.py） |
| 内置分类常量 | 成员 B | 成员 C | 分类接口复用 parsing.BUILTIN_EXPENSE / BUILTIN_INCOME（api/categories.py） |
| 环境变量与部署 | 成员 A | 全体 | .env、compose；SMTP 与 AI/ASR/OCR 密钥由 A 统一配置、B 使用 |
| 报告数据源 | 成员 C 的数据 | 成员 D | 报告生成只读汇总账单、预算、目标与提醒数据，不写回 |

# 5 跨模块职责

表 5-1  公共事务分工

| 职责 | 负责人 | 说明 / 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 端到端回归 | 成员 B | 维护 backend/scripts/e2e.py（21 项检查），每次合并窗口后执行并记录结果 |
| 部署与环境 | 成员 A | docker-compose.yml、.env.example、seed.py 演示账号与示例数据，README 更新 |
| 文档汇总与进度跟踪 | 成员 D | 汇总各模块的详细设计 / 测试用例章节；维护待补任务进度表 |
| 交叉代码评审 | A↔D、B↔C 结对 | 每人的合并请求由结对成员评审后方可合并，评审意见留痕 |

# 6 协作约定

● 接口契约先行：后端路由或数据模型变更时，同一合并请求内同步更新 frontend/src/api/types.ts 与 endpoints.ts，接口以 /docs 的 OpenAPI 为准。

● 共享文件报备：backend/app/main.py（A）、core/config.py（A/B 共改）、frontend/src/api/client.ts（A）、frontend/src/api/types.ts（D）、components/Layout.tsx 与 ui.tsx 在变更前于组内同步，变更人负责回归。

● 分支与提交：功能分支命名 feature/模块名，提交信息注明 CSCI 编号与需求编号（如 SRS-5.2.0），便于按模块统计贡献；main 分支保持随时可运行。

● 数据与安全红线：.env 不入库；金额一律整数分；他人资源一律返回 404（回归用例覆盖）。

● 扩展需求的验收不打折：SRS-1.4.0、SRS-6.3.0、SRS-6.4.0 虽为扩展需求，但已实现部分与其他功能同标准测试、同标准演示。

# 7 实施节奏

表 7-1  三轮迭代安排

| 轮次 | 主要内容 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 轮（约 1～2 周） 补缺口 | 每人完成表 3-1、3-3、3-5、3-7 中 1～2 项待补功能，按表 3-2、3-4、3-6、3-8 核对交付文件 | 功能可用；pytest 全绿 |
| 第 2 轮（约 1 周） 联调回归 | 交叉测试（A 测 D、B 测 C）、e2e 全量回归、缺陷修复 | e2e 全部通过；无 P0/P1 缺陷 |
| 第 3 轮（约 1 周） 交付 | 每人整理本模块的详细设计、测试用例与演示脚本；答辩按模块轮流讲解 | 文档齐全；演示流畅；每人有独立讲解部分 |

本方案与《系统概要设计说明书（修订版）》第 6 章 CSCI 划分、第 13 章「尚未解决的问题」保持一致；如模块归属或成员对应关系调整，同步修订表 2-1 与第 3 章各任务清单、交付文件清单。